Załącznik Nr 3

UMOWA Nr ………………../wzór

W dniu ……………………….2018r. we Włodawie pomiędzy: Powiatem Włodawskim,                 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 24, NIP 565-14-37-752 w imieniu którego działa Zarząd  Dróg Powiatowych we Włodawie, 22-200 Włodawa, ul. Lubelska 60 reprezentowany  przez:

- inż. Wiesławę Kadrow - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a ………………………………………….……..  z siedzibą w ……………………………………..…

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem: ……………………………………...….

NIP: …..…………………….  Regon: …..…………………

reprezentowanym przez:

- …………………………………………..

- …………………………………………..

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Wykonanie badań archeologicznych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1727L w Sobiborze”.

- Zamówienie obejmuje wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych (dalej zwanych badaniami) o charakterze naukowym i przed inwestycyjnym w pasie drogowym w strefie ochronnej Byłego Niemieckiego, Nazistowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze w związku              z realizacją inwestycji pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1727L Sobibór – droga wojewódzka nr 816” obejmujących łącznie obszar 17 arów, uwidoczniony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.

- Faktyczny obszar i zakres badań może ulec modyfikacjom wynikającym z decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, potrzeb wynikających z rezultatów prowadzonych na bieżąco badań wykopaliskowych i potrzeb projektu budowlanego przebudowy drogi 1727L.

- Dla celów rozliczenia kosztów badań wzięty zostanie pod uwagę obszar faktycznie przebadany, wykazany w sprawozdaniu badań, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy.

§ 2

Wszystkie niezbędne materiały, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji umowy Wykonawca pozyska we własnym zakresie.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do :

- kierowania i koordynowania terenowych badań wykopaliskowych,

- sporządzenia sprawozdania wstępnego z tych badań,

- inwentaryzacji dokumentacji oraz inwentaryzacji zabytków ruchomych,

- wykonania dokumentacji końcowej z badań wraz z wnioskami konserwatorskimi.

- Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację zleconych badań, a w szczególności:

- należytą staranność i rzetelność w przedmiotowych badaniach archeologicznych oraz w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, w szczególności za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i ustaleń decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawartych w pozwoleniu na przeprowadzenie badań,

- opracowanie dokumentacji z badań, zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265),

- należytą organizację prac, w tym przestrzeganie zasad BHP, zabezpieczanie wykopów,         a także uwzględnianie konsultacji dotyczących sposobu prowadzenia prac badawczych, tak aby nie naruszały one czci i obrządku religijnego zmarłych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania osób, którymi kieruje 
w trakcie badań jak za działania lub zaniechania własne.

- Wykonawca  ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu sprawozdanie wstępne i końcowe oraz dokumentację badań w 2 egzemplarzach, w formie wydruku tekstowego oraz w formie cyfrowej w postaci płyty CD.

- Wykonawca  po sporządzeniu dokumentacji badań, przekaże wszystkie znalezione artefakty do Państwowego Muzeum na Majdanku lub innej, wskazanej przez właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków placówki muzealnej.

- Wszelkie koszty wynikłe z magazynowania, przechowywania i transportu ruchomych znalezisk archeologicznych obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach ustalonego wynagrodzenia do wykonania poprawek          i uzupełnień w sprawozdaniach, niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego wezwania Zamawiającego.

§ 4

- Do obowiązków Wykonawcy należy również zabezpieczenie terenu robót oraz zorganizowanie dla swoich potrzeb i na własny koszt zaplecza technicznego, dozoru swojego mienia, zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie badań oraz utrzymanie terenu w odpowiednim stanie i porządku.

- Wszelkie prace będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.

- W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren robót w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu robót.

- Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących  oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót wykopaliskowych.

- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren prac jak również tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę, dokonać na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg lub instalacji, oraz przekazać teren robót we właściwym stanie Zamawiającemu najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 5

- Zamawiający w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy przekaże protokolarnie Wykonawcy odcinek pasa  drogowego drogi 1727L na którym prowadzone będą badania.

- Opóźnienie w przekazaniu pasa drogowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie może być podstawą do zmiany terminu wykonania zamówienia.

- Z chwilą przekazania pasa drogowego, Wykonawca odpowiada za warunki bezpieczeństwa         w strefie prowadzonych prac będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas prowadzonych badań objętych niniejszą Umową.

§ 7

  - Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie             w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót.

  - Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacją projektową.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac w następujących terminach:

- I etap – prace terenowe – do 3 miesięcy od podpisania umowy

- II etap – sprawozdanie wstępne – do 4 miesięcy od podpisania umowy

- III etap – przekazanie pełnej dokumentacji z badań – do 7 miesięcy od podpisania umowy

- IV etap – przekazanie obiektów ruchomych do właściwej placówki muzealnej – do 
7 miesięcy od podpisania umowy

§ 9

- Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację usługi będzie równe iloczynowi odpowiedniej ceny jednostkowej i faktycznie przebadanej powierzchni pasa drogowego potwierdzonej przez Zamawiającego.

- W wyniku przeprowadzonego postepowania jednostkowa cena ofertowa  za przeprowadzone badanie wykopaliskowe na powierzchni 1 ara wynosi netto …………… zł.

- Przewidywana maksymalna wartość umowy wynosi (17 arów x cena jednostkowa za 1 ar.):

- netto 		 	–   …………..

- podatek VAT 23%		–   …………..

- brutto 			–   …………..

Słownie:………………………………………….

- Strony dopuszczają możliwość zapłaty częściowej w wysokości 50% należnej kwoty po zakończeniu prac terenowych i dostarczeniu przez Wykonawcę sprawozdania wstępnego.

- Należności będą regulowane przelewem na konto Wykonawcy na podstawie faktury VAT            w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru robót.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu wystawionej faktury.

- Wykonawcy przysługiwać będą ustawowe odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Strony postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę  w związku z realizacją niniejszej umowy, jako Nabywca będzie figurował: Powiat Włodawski, 22-200 Włodawa,       Al. J. Piłsudskiego 24 NIP 565-37-752 jako Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa.

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia do wystawienia faktury bez akceptacji.

§ 10

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary umowne:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

- 0,5% wartości umownej netto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia,

- z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto,

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu:

  - odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych tylko od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa odstąpienia od      umowy.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca ma obowiązek wydać Zamawiającemu, na jego pisemne żądanie, wszelkie rezultaty badań, jakie zostały osiągnięte do dnia rozwiązania umowy,    a Zamawiający ma obowiązek stosownej zapłaty za odebrane wyniki.

§ 11

Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy osobami uprawnionymi do kontaktów są:

    - Ze strony Zamawiającego: ……………………..

    - Ze strony Wykonawcy: …………………………

§ 12

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej wyrażonej przez obie Strony.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wynikłe spory będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej Strony.

§ 14

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

  - Mapa

  - Oferta wraz z załącznikami.

ZAMAWIAJĄCY:	     		                                     WYKONAWCA: